| План благоустройства дворов п. Новоуткинск |
| --- |
| №п/п | Наименование улицы, № дома | Наименование работ | Срок | Выполнение |
| 1. | Ул. Партизан, д.№60 | Ремонт забора |  | Выполнено |
| 2. | Ул. Партизан, д.№64а | Ремонт забора |  | Выполнено |
|  |  | Покраска скамеек | До 15.07 |  |
|  |  | Прополка клумб | До 15.07 |  |
| 3. | Ул. Партизан, д.№66а | Ремонт забора |  | Выполнено |
|  |  | Покраска скамеек | До 15.07 |  |
|  |  | Прополка клумб | До 15.07 |  |
| 4. | Ул. Партизан, д.№68 | Ремонт забора |  | Выполнено |
|  |  | Покраска скамеек | До 15.07 |  |
|  |  | Прополка клумб |  | Выполнено |
|  |  | Скашивание травы | До 01.07 |  |
|  |  | Покраска малых форм | До 15.07 |  |
| 5. | Ул. Партизан, д.№70 | Ремонт забора |  | Выполнено |
|  |  | Прополка клумб |  | Выполнено |
|  |  | Покраска скамеек | До 15.07 |  |
| 7. | Ул.30 лет Октября, д.№2 | Ремонт забора |  | Выполнено |
|  |  | Завоз земли для формирования клумб |  |  |
|  |  | Высадка рассады |  |  |
|  |  | Прополка клумб |  | Выполнено |
| 8. | Ул.30 лет Октября, д.№2а | Ремонт забора | До 15.07 |  |
|  |  | Покраска малых форм | До 15.07 |  |
|  |  | Прополка клумб | До 01.07 |  |
| 9. | Ул.30 лет Октября, д.№4а | Ремонт забора | До 15.07 |  |
|  |  | Прополка клумб | До 01.07 |  |
| 10. | Ул.30 лет Октября, д.№6 | Установка забора |  | Выполнено |
|  |  | Покраска забора | До 15.07 |  |
|  |  | Завоз земли для формирования клумб |  |  |
|  |  | Высадка рассады |  |  |
|  |  | Прополка клумб | До 01.07 |  |
| 11. | Ул.30 лет Октября, д.№8 | Покраска малых форм | До 20.07 |  |
|  |  | Ремонт забора | До 10.07 |  |
|  |  | Ремонт скамеек | До 10.07 |  |
|  |  | Прополка клумб |  | Выполнено |
| 12. | Ул.30 лет Октября, д.№6а | Ремонт забора | До 10.07 |  |
|  |  | Покраска скамеек | До 20.07 |  |
|  |  | Прополка клумб |  | Выполнено |
| 13. | Ул.30 лет Октября, д.№10 | Ремонт забора | До 20.07 |  |
|  |  | Покраска скамеек | До 15.07 |  |
|  |  | Прополка клумб | До 01.07 |  |
|  |  | Покраска малых форм | До 15.07 |  |
| 4. | Ул. Крупской, д.№53 | Ремонт забора | До 20.07 |  |
|  |  | Завоз земли для формирования клумб |  |  |
|  |  | Высадка рассады |  |  |
|  |  | Прополка клумб |  | Выполнено |
| 15. | Ул. Крупской, д.№51 | Ремонт забора |  | Выполнено |
|  |  | Прополка клумб |  | Выполнено |
| 16. | Ул. Крупской, д.№48 | Ремонт забора |  | Выполнено |
|  |  | Прополка клумб | До 01.07 |  |
|  |  | Покраска малых форм | До 20.07 |  |
|  |  | Скашивание травы | До 01.07 |  |
|  |  | Прополка клумб | До 15.07 |  |
| 17. | Крупской, д.№46 | Ремонт забора | До 20.07 |  |
|  |  | Прополка клумб | До 01.07 |  |
| 18. | Ул. Гоголя, д.№51 | Ремонт забора | До 20.07 |  |
|  |  | Завоз земли для формирования клумб |  |  |
|  |  | Высадка рассады |  |  |
|  |  | Прополка клумб |  | Выполнено |
|  |  | Покраска малых форм | До 20.07 |  |
| 19. | Ул. Гоголя, д.№49 | Прополка клумб | До 01.07 |  |
|  |  | Скашивание травы | До 01.07 |  |
|  |  | Покраска малых форм | До 20.07 |  |
| 20. | Ул. Гоголя, д.№45 | Ремонт забора | До 20.07 |  |
|  |  | Завоз земли для формирования клумб |  |  |
|  |  | Высадка рассады |  |  |
|  |  | Прополка клумб |  |  |
|  |  | Покраска малых форм. | До 20.07 |  |
| 21. | Ул. Гоголя, д.№47 | Ремонт забора | До 20.07 |  |
|  |  | Прополка клумб | До 01.07 |  |
| 22. | Ул. М. Горького, д.№13 | Ремонт забора | До 20.07 |  |
|  |  | Прополка клумб | До 01.07 |  |
| 23. | Ул. М. Горького, д.№11 | Ремонт забора | До 20.07 |  |
|  |  | Прополка клумб | До 01.07 |  |
|  |  | Ремонт скамеек | До 20.07 |  |
|  |  | Скашивание травы | До 01.07 |  |
|  |  | Покраска малых форм | До 15.07 |  |